## Slide 1: 2차 프로젝트 발표
2D게임 프로그래밍
2022122012 민현기

## Slide 2: 프로젝트 진행 상황
주차 | 계획 |  | 결과 | 진행률
1주차 | 계획 | 시작 맵 제작, 캐릭터 조작(이동, 공격) | 기본캐릭터 조작 구현완료 | 100%
 | 변경사항 | 시작맵 없이 바로 전투 |  | 
2주차 | 계획 | 일반 몬스터 추가, 전투 시스템 추가 | 적 공격 미구현 | 50%
 | 변경사항 |  |  | 
3주차 | 계획 | 아이템 추가, 보상 방 제작 | 필요 이미지 다운로드 | 10%
 | 변경사항 |  |  | 
4~5주차 | 계획 | 2스테이지 맵 제작, 보스 방 제작 | 보스 이미지 다운로드, 배경 다운로드 | 10%
 | 변경사항 | 1스테이지, 보상방, 보스방 3개로 |  | 
6주차 | 계획 | 부족한 부분 추가 개발 |  | 
 | 변경사항 |  |  | 
7주차 | 계획 | 보스 제작 |  | 
 | 변경사항 |  |  | 
8~9주차 | 계획 | 사운드 추가, 테스트, 보완 및 버그 수정 |  | 
 | 변경사항 |  |  |